Załącznik nr 2

UMOWA

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej  w dniu ……………. pomiędzy:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Mikołaja Kopernika

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Kościuszki 36

NIP: 759-12-80-330

Tel. 29 745 3753

Reprezentowanym  przez:

- mgr Włodzimierz Kazimierski – dyrektor

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a firmą

……………………………………….............. mającą siedzibą w ..............………………. ul. ………………………., kod pocztowy.................. wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ………………...……………….……,

REGON …………………………….……,

NIP …………………….………,

reprezentowaną przez:

-  ………………………………

- ………………………………,

zwaną dalej WYKONAWCĄ.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług -i pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku L.O w Ostrowi Mazowieckiej” polegającym na

ETAP I termin wykonania 01.06.2012r – 15.09.2012r

1.Przebudowa i przystosowanie wieży na potrzeby szkolnego obserwatorium astronomicznego.

2.Przystosowanie wieży na obserwatorium astronomiczne.

3.Wykonanie instalacji elektrycznej w wieży- obserwatorium astronomicznym.

4.Remont dachu na budynku L.O.

- Remont poddasza na budynku L.O.

- Budowa systemu oddymiania klatek schodowych.

- Zjazd na ulicę Kościuszki.

ETAP II   termin wykonania 01.06.2013r – 15.08.2013r

1.Remont korytarza piętra oraz klasopracowni parteru i piętra.

2.Wymiana stropów drewnianych nad parterem na strop żelbetowy na belkach stalowych budynku.

a)Wymiana stropów drewnianych na stalowo- żelbetonowe: etap I.

b)Wymiana stropów drewnianych na stalowo- żelbetonowe: etap II.

c)Wymiana stropów drewnianych na stalowo- żelbetonowe: etap III.

3.Remont elewacji budynku.

4.Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku szkoły( korytarz piętra i klasopracownie parteru i        piętra).

§2

Termin realizacji

- Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy.

- Umowa będzie realizowana  w okresie od 01.06. 2012r do 15.08.2013r  .

§3

Obowiązki Wykonawcy

Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje:

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie             z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)  i aktów wykonawczych do tej ustawy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Inspektor Nadzoru obowiązany jest dokonywać co najmniej 1 wizytacji wciągu dnia  na terenie budowy, po co najmniej 1 godzinę każda, a wizytacje będą potwierdzone w sposób wskazany przez Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru przedstawi przed terminem zawarcia umowy wykaz pracowników uprawnionych do wykonywania umowy, wraz z odpowiednimi dokumentami.

- Inspektor Nadzoru nie będzie żądać zwrotu kosztów dojazdu na teren budowy.

- Inspektor nadzoru będzie rozliczał się sam z inspektorem pomocniczym, oraz z innymi inspektorami branżowymi.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przybycia niezwłocznie tj. najpóźniej  w ciągu 24 godzin na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do potwierdzenia faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz faktu usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych,  a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy.

- Do Inspektora Nadzoru, w ramach pełnionych obowiązków, należą obowiązki określone w ustawie z dnia 7 lipca1994r. – Prawo budowlane, a w szczególności:

- weryfikacja dokumentacji ofertowej, wykonawczej i powykonawczej  i harmonogramu rzeczowo – finansowego;

- kontrola prawidłowości wykonania robót budowlanych;

- kontrola jakości materiałów budowlanych, zwłaszcza ze względu na zapobieganie zastosowania materiałów i wyrobów wadliwych   i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz kontrola sposobu składowania tych materiałów i wyrobów;

- sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- potwierdzenie obmiaru robót dokonywanego przez Wykonawców robót budowlanych;

- systematyczne, cotygodniowe (w każdy poniedziałek) pisemne informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania robót;

- udział w naradach koordynacyjnych, związanych z realizacją nadzorowanych zadań;

- udział w próbach i testach instalacji oraz w odbiorach technicznych częściowych i końcowych robót;

- sprawdzanie, potwierdzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy;

- stawiennictwo na żądanie Zamawiającego przed sądem w sprawach spornych, zarówno w trakcie trwania wykonywania zadania  przez firmę budowlaną ,  jak i po     ich zakończeniu, oraz w przypadku konieczności wykonania robót   gwarancyjnych i ich koordynowanie wykonania , wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji               i potwierdzeniem ich  i rozliczeniem.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do rozpoczęcia dokonania odbioru robót  w terminie 7 dni kalendarzowych od wpisu do dziennika budowy o gotowości odbioru.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, jeżeli w okresie realizacji robót, o których mowa w § 1, zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, i dokonania wpisu do dziennika budowy, przy czym taki wpis nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie ze strony podmiotu wykonującego roboty budowlane.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą pomiędzy Zamawiającym,   a Wykonawcą,   to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych   i zamiennych.

- Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:

- pozwolenie na prowadzenie robót;

- kompletną dokumentację techniczną, projektową i wykonawczą dotyczącą nadzorowanych robót;

- umowę łącznie z ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia dotyczącą nadzorowanych robót.

§4

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości  za całość  zadania tj za dwa etapy...............................................zł słownie: ...................................................................................................................... w tym podatek od towarów i usług (VAT), naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie netto (bez VAT) Wykonawcy nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

§5

Przedstawiciele stron

- Nadzór nad pracami stanowiącymi przedmiot umowy pełnią:

  - ze strony Zamawiającego:

..................................................................

..................................................................

  - ze strony Wykonawcy:

..................................................................

..................................................................

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 są uprawnione do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością wykonywanych usług, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza postanowienia § 4.

§6

Odbiory robót

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie wykonanie usługi zgodnie z zakresem usług będących przedmiotem umowy, wraz z potwierdzeniem wykonania usługi protokołem odbioru podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.

§7

Warunki płatności

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy etap oddzielnie  czyli pierwsza płatność po zakończeniu etapu I, druga po zakończeniu II etapu.

- Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktur VAT  protokoły odbioru usług, potwierdzające  ich wykonanie  „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego.

- Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy .........................................................................................................., na podstawie oryginału faktur.

- Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, ale nie mniej niż 2% wartości brutto umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% ceny brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

Postanowienia końcowe

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Spory wynikające z realizacji umowy strony przekażą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- oferta Wykonawcy z dnia .............................................

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: 						Wykonawca: