Numer sprawy: ZP 1/2014

Zamawiający:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Mikołaja Kopernika

07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Kościuszki 36

NIP: 759-12-80-330 Tel. 29 745 3753

http://www.koperniczek.net/

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

,,Remont korytarza dolnego” w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrów Mazowiecka, dnia 27 marca 2014 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: ,,Remont korytarza dolnego”. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej dokumentacji.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku 
nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

Zatwierdzam:

Waldemar Bartosik

Dyrektor

Liceum Ogólnokształcącego

w Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrów Mazowiecka, dnia  27.03.2014 r.

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika;

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 36, NIP: 759-12-80-330;

Tel. 29 745 37 53

http://www.koperniczek.net/

E-mail: lo.sekretariat.@op.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;

Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi 
w niniejszych warunkach przetargu.

- Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Pzp o wartości mniejszej od kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont korytarza dolnego” w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.

Główny budynek szkoły wybudowany w 1926 r. został wpisany do rejestru zabytków.

Wspólny słownik zamówień CPV: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
z uwzględnieniem wspólnego słownika zamówień CPV został zawarty 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Dane ogólne 
Zakres podstawowych robót budowlanych obejmuje:

- skucie tynku kamykowego

- odgrzybienie ścian po skutym tynku

- wywóz gruzu

- wykonanie nowych tynków kat. II

- szlifowanie istniejących podłoży

- wzmocnienie i uodpornienie powierzchni tynku gruntem szczepnym np. Ceresit

- nałożenie masy szpachlowej polimerowej

- gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże np. primer

- ręczne wykonanie 3 warstwowego stiuku dekoracyjnego np. Raffaello Decor Stuco

- zabezpieczenie woskiem stiuku

- wymiana parapetów okiennych na parapety z konglomeratu grubości 3 cm

- cokoliki z płytek gres z wkuciem w ścianę

- malowanie emulsyjne sufitów

- malowanie emulsyjne ścian

- wymiana desek odbojnikowych na ścianach na deski z płyty lakierowanej frezowanej

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ślepym  Załącznik od Nr 7 do SIWZ.

- Oferta równoważna.

Zamawiający użył przy opisywaniu zamówienia znaków towarowych i nazw producentów, ponieważ uzasadniała to specyfikacja przedmiotu zamówienia 
i jednocześnie nie można było użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby na złożenie oferty zgodnej z jego oczekiwaniami. Występujące 
w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie, jako przykładowe. Wymienione nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 
W ofercie można zaproponować urządzenia i materiały równoważne.

Ofertą równoważną jest przedmiot, urządzenie lub proponowany materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz 
z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu 
do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wymagane jest, 
aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

Koszty związane z wykazaniem równoważności oferty ponosi Wykonawca. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań i efektów inwestycyjnych, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu. W przypadku wątpliwości na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek udowodnienia, że produkt jest równoważny.

Wykonawca składając ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu 
i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt.

Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest potwierdzić, 
że spełniają one stawiane im wymagania poprzez dołączenie do oferty:

- nazwy producenta lub marki oferowanego produktu;

- pełnej nazwy produktu;

- jego dokładnego opisu;

- karty charakterystyki;

- atestów lub certyfikatów niezależnej jednostki certyfikującej.

- Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajacych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6  Pzp  do  wysokości  50%  wartości  zamówienia  podstawowego.

- Oferty wariantowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Cesja.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności przez wykonawcę na rzecz osób trzecich.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

od 16.05.2014 r. do 16.07.2014 r.

ZA TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT UWAŻA SIĘ DZIEŃ PODPISANIA KOŃCOWEGO PROTOKOŁU ODBIORU ROBÓT.

- Zmiana umowy.

Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- W szczególności dopuszczalne są  zmiany,  dotyczące terminu realizacji umowy w przypadku:

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym;

  - przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji budowlanej;

  - wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 
z winy stron umowy;

  - wszelkich dodatkowych prac oraz zmiany urządzeń, materiałów lub usług koniecznych dla wykonania przedmiotu zamówienia;

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót 
w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - zmian technologicznych – o ile są korzystne dla zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

    - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

    - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron 
i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.

Uwaga.

1. Podczas realizacji zadania, w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania materiałów innych niż określone w dokumentacji wynikających z powyższych przesłanek wykonawca musi uzyskać akceptację pisemną, Projektanta i Zamawiającego.

2. Podczas realizacji zadania należy skonsultować  i otrzymać zgodę Zamawiającego co do kolorystyki materiałów zastosowanych przy  realizacji zadania.

3. W celu zaakceptowania kolorystyki i efektu wizualnego wyglądu ścian na korytarzu dolnym   należy wykonać próbę na powierzchni około 3 m ².

4. Zamawiający oczekuje efektu wizualnego wykonanego zadania tożsamego z efektem wizualnym korytarza na I piętrze. W tym celu wskazane jest   dokonanie  wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

5.W związku z prowadzeniem zajęć lekcyjnych w miesiącu maju i czerwcu, Wykonawca będzie zobowiązany ustalać godziny pracy i zakres prac z Zamawiającym.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

- spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;

- wiedza i doświadczenie – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym łączna wartość tych robót nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł, 
a wartość przynajmniej jednej roboty powinna wynosić minimum 100 000,00 złotych;

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunek zostanie uznany 
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia dysponował będzie następującymi osobami: kierownik budowy osoba która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987), przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy;

- sytuacja ekonomiczna i finansowa – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00 zł.

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na minimum 100 000,00 zł.

- Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć:

- oświadczenie z art. z art. 22 ust. 1 Pzp-  Załącznik Nr 2 do SIWZ;

- oświadczenie  art. 24 ust.1 Pzp - Załącznik Nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - Załącznik Nr 4 do SIWZ;

- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykonawca musi potwierdzić wykonanie co najmniej dwóch robót, o których mowa w ust. 11 pkt 3 niniejszej SIWZ - Załącznik Nr 5 do SIWZ;

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 zł.;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na minimum 100 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- informacja o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.) – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Inne wymagane dokumenty:

- formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ;

- kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie kosztorysy ślepego stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ;

- parafowany przez wykonawcę wzór umowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ;

- dowód wniesienia wadium.

- Dokumenty wymienione w pkt. 1, mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości). Dokumenty wymienione w pkt. 2 muszą być złożone w oryginale.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne 
z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

- W przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu) dokumenty dotyczące w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust. 12 pkt 1 lit. b-e niniejszej SIWZ, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

- do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się 
te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy,

- każdy uczestnik oferty wspólnej musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania – na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 12 pkt 1 lit a-e. Przy ocenie spełniania innych warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał kadrowy i techniczny wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.

UWAGA należy uwzględnić ust. 19 pkt 7.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiajacego z wykonawcami oraz  przekazywnia oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- zamawiający z wykonawcami porozumiewał będzie się w formie pisemnej 
oraz za pośrednictwem faxu i e-maila;

- wszystkie oświadczenia i dokumenty mogą być przesyłane faxem na nr 29/    745 37 53, na adres e-mail: lo.sekretariat@op.pl, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres zamawiającego;

- wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust.1, 1a,1b i 2 Pzp.;

- wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

- godziny pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej 
od 8:00 do 16:00;

- do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający upoważnia Panią Annę Adamczyk- Sekretarza L.O  tel. 29/745 37 53 od       godz.9:00 do12:00;

- Wymagania dotyczace wadium.

- wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.400,00 zł. (słownie: cztery  tysięcy czterysta  złotych 00/100);

- wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, 
a jego ofertę uznaje się za odrzuconą;

- wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

- wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp:

- pieniądzu: na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy 
w Ostrowi Mazowieckiej numer 29 8923 0008 0023 9921 2000 0003 
(za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego);

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. 
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620).

- wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty 
w oryginale.

- zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.;

- wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez wykonawcę;

- zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:

- wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których  mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą.

- wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert.

- w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może, tylko jeden raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jadnak niż 60 dni.

- zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

- treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

- oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy;

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze 
lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

- oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

- wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

- w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy   w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnoctwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w orginale lub kopii poświadczonej notarialnie wykonawca załącza do oferty;

- kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone 
za zgodność z orginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

- wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

- wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie;

- na kopercie zewnętrznej muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- nazwa i adres zamawiającego,

- napis:

OFERTA „PRZETARG NIEOGRANICZONY” – ,,Remont korytarza

dolnego” w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.

UWAGA: Nie otwierać przed dniem 14.04.2014 r. godz. 10:30

- Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć:

- nazwą i adresem zamawiającego;

- nazwą i adresem wykonawcy;

- napis:

OFERTA „PRZETARG NIEOGRANICZONY” - ,,Remont korytarza dolnego”. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej;

- ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

- oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek; wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;

- koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca;

- wykonawca składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępnione  znajdujące się   w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- Podwykonawstwo.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
W druku oferty wykonawca wskaże część zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone w § 9 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  do dnia 14.04.2014 r. 
do godz. 10:00,

- zamawiający otworzy oferty w dniu 14.04.2014 r. o godz. 10:30; otwarcie ofert jest jawne,

- oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie do składania ofert, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN z uwzględnieniem należnego podatku VAT;

- wykonawca poda cenę wraz  z podatkiem VAT (brutto) do dwóch miejsc 
po przecinku;

- cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy 
i nie będzie podlegała zmianom.

- Kryteria i sposób oceny ofert.

- zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

| - Nr | - Kryterium | - Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Najniższa cena | 100% |

- ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą

cena  minimalna

cena ofertowa

X  100 punktów

- przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów 
w kryterium;

- pod uwagę będą brane punkty zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku;

- punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu;

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- w przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej wykonawca jest obowiązany  
do podpisania umowy na warunkach zawartych we  wzorze  umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

- przed podpisaniem Umowy wykonawca zobowiązany jest:

- do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie;

- do przedstawienia aktualnego (ważnego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż  200 000,00 zł (dwieście  tysięcy ) na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy;

- do przedstawienia dokumentów, z których wynikają uprawnienia oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, dla osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia.

- Nieprzedstawienie przez wykonawcę pełnych i bezbłędnych dokumentów, 
o których mowa powyżej, a także po wezwaniu do usunięcia braków 
w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 Pzp.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w:

- wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.

- 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w  terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego że zamówienie zostało należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy służyć będzie jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

środki ochrony prawnej, zgodnie z zgodnie z Działem VI „Środki ochrony prawnej”  Pzp przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

- Inne.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz.907) oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
o ile przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

| …………………………………… (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ na ,,Remont korytarza dolnego”. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej |
| --- | --- |

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn: ,,Remont korytarza dolnego” w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- zapoznaliśmy się z istniejącym stanem miejsca robót

Do powyższego nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z SIWZ i załączonym kosztorysem ofertowym.

za kwotę netto...............................................  zł

podatek VAT................................................... zł

kwota brutto.................................................... zł

słownie złotych ……………………………………………................................................

.......................................................................................................................................

- Na wykonane zamówienie udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Płatność faktur nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania faktury z zachowaniem przepisów  art. 143a,  art 143b, 143c. Uzp.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym: zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i przyszłym placem budowy).

- Kierownikiem budowy będzie ……………. ………………………………………. , który sprawował funkcję na budynku wpisanym do rejestru zabytków w (należy podać dokładne dane teleadresowe)......………………………………………………

.................................................................................................................................

- Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

- W załączeniu: kosztorys ofertowy zawierający szczegółowe ceny poszczególnego asortymentu robót objętych niniejszym zamówieniem.

- Termin zakończenia umowy (po podpisaniu protokołu odbioru końcowego) 
do dnia 16.07.2014 r.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:

  - we własnym zakresie bez udziału podwykonawców*,

  - z udziałem podwykonawców – zakres prac przewidziany do wykonania przez podwykonawców*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

.................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączonym wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

Nasz nr REGON ......................................; NIP ………………………………….

Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:

................................................................................................................................,

* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

|  | ........................................................................................ (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |
| ............................................................................. (miejscowość i data) |  |

|  | Załącznik nr 2 do SIWZ na ,,Remont korytarza dolnego”. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej |
| --- | --- |

……………………………………

Pieczęć Wykonawcy- firmowa

...........................dnia ....................

/miejscowość/

…………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych / Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. Nr 113, poz. 907, z późniejszymi zmianami/.

………………………………………………….

Imię, nazwisko, podpis

osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

………………………………………..

Pieczęć

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załącznik nr 3

do SIWZ na ,,Remont korytarza dolnego”.

……………………………………                                                                w Liceum Ogólnokształcącym

w Ostrowi Mazowieckiej

Pieczęć Wykonawcy- firmowa

...........................dnia ....................

/miejscowość/

OŚWIADCZENIE

oświadczam, że nie wykluczeniu o  którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. Nr 113, poz. 907, z późniejszymi zmianami/.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat

przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z

powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości

umowy.

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez

likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się

wyroku;

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka

komandytowo- akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Imię, nazwisko, podpis

osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

Pieczęć

| …………………………………… (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 4 do SIWZ na ,,Remont korytarza dolnego”. przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej |
| --- | --- |

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe/doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

|  | ........................................................................................ (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |
| ............................................................................. (miejscowość i data) |  |

| …………………………………… (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 5 do SIWZ na ,,Remont korytarza dolnego”. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej |
| --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone, potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym łączna wartość tych robót nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł, a wartość przynajmniej jednej roboty powinna wynosić minimum 100 000,00 złotych;

| L.p. | Miejsce wykonania (nazwa, adres) | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość w złotych brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; (np. protokoły bezusterkowego odbioru, umowy, faktury, uznanie wpływu należnych kwot pieniężnych, referencje, opinie, itp.)

|  | ........................................................................................ (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |
| ............................................................................. (miejscowość i data) |  |

| …………………………………… (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 6 do SIWZ na ,,Remont korytarza dolnego”. przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej |
| --- | --- |

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont korytarza dolnego” w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej” informuję, że:

nie należę do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)*

należę do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1. ……………………………………………………………………..……………………

2. ……………………………………………………………………..……………………

3. ……………………………………………………………………..……………………

* właściwe zaznaczyć znakiem X

|  | ........................................................................................ (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- |
| ............................................................................. (miejscowość i data) |  |

1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

| …………………………………… (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 8 do SIWZ na Budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej |
| --- | --- |

U M O W A NR  ………............

W dniu ……………....................…… r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy
Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 36 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Waldemara Bartosika – Dyrektora,

a ……...…………………….......................................…………………………………….. z siedzibą …………………………………........................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję pn.” ,,Remont korytarza dolnego” w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej” zgodnie 
z dokumentacja techniczną i SIWZ.

§ 2.

Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Kosztorys ofertowy.

II. Przedstawiciele stron

§ 3.

- Wykonawca wyznacza ……………………  do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy.

Zamawiający wyznacza  ………………… jako Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający wyznacza  ………………… jako koordynatora w zakresie realizacji umowy.

III. Termin realizacji umowy

§ 4.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- termin przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w dniu 16.05.2014 r.,

- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi 
w ciągu 7 dni od daty przekazania mu placu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia budowy przez  Zamawiającego,

- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia 
16 lipca 2014 r.

- Jeżeli wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich szkód z tym związanych, w tym związanych z cofnięciem finansowania inwestycji przez osoby trzecie, bądź obowiązku zwrotu przyznanych już wcześniej środków finansowych na realizowaną inwestycję przez osoby trzecie do wysokości kwoty cofniętych bądź zwróconych, jako niewykorzystane w okresie na jaki zostały przyznane do wykorzystania kwot.

- Za termin zakończenia wykonywania umowy strony uznają datę ich bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego oraz przekazania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru.

- W przypadku określonym w § 4 ust. 2 Zamawiający, może również odstąpić od umowy żądając od Wykonawcy pokrycia wynikłej stąd szkody.

IV. Wynagrodzenie

§ 5.

- Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę, a przyjętej 
przez Zamawiającego, strony ustalają cenę za wykonanie zamówienia 
w kwocie netto  ………………………… zł, podatek VAT …………………………zł, ogółem kwota brutto………………………………….

(słownie złotych: …………………………………………………….............................),

- Powyższa cena zawiera w sobie koszty związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia. Zadanie należy zrealizować zgodnie dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, w ustawie o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i kosztorysem.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje pełny zakres robót zawartych
w dokumentacji technicznej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, zgodnie z kosztorysami powykonawczymi, opracowanymi według niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Podstawą do wystawienia faktur jest bezusterkowy protokół odbioru pod warunkiem jego zatwierdzenia i podpisania przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

- Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej złożenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernia w Ostrowi Mazowieckiej. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem art.143a-143d Pzp.

- Zamawiający w szczególnych okolicznościach zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu płatności, bez konieczności naliczania odsetek ustawowych.

Dane do faktury:

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Kościuszki 36

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759-12-80-330

- Strony upoważniają się wzajemnie do dokonywania umownej kompensaty wzajemnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

V. Obowiązki stron

§ 6.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy terenu budowy w dniu 16.05.2014 r.

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- odbioru robót zanikających, odbioru końcowego i pogwarancyjnego przedmiotu umowy;

- zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 7.

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż. oraz warunków wymaganych przez Prawo Budowlane;

- protokolarnego przejęcia terenu budowy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

- na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;

- Zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych robót z materiałów Wykonawcy; badania realizuje Wykonawca na własny koszt;

- zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych;

- zawiadomienia inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających pod rygorem odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich zbadania, a następnie przywrócenia do stanu poprzedniego;

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej 
i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robot i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu, oznakowania robót, utrudnienia oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania do eksploatacji.

      - Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje.

      - Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.

      - Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

      - W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. 1 Umowy lub odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn,
o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 8.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- W szczególności dopuszczalne są  zmiany,  dotyczące terminu realizacji umowy 
w przypadku:

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym;

  - przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji budowlanej;

  - wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 
z winy stron umowy;

  - wszelkich dodatkowych prac oraz zmiany urządzeń, materiałów lub usług koniecznych dla wykonania przedmiotu zamówienia;

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót 
w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - zmian technologicznych – o ile są korzystne dla zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

    - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

    - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron 
i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.

VI. Podwykonawcy

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową, w następujący sposób:

- własnymi siłami w zakresie:

              - ……………………………

              - ……………………………

              - …………………………….

- przy udziale podwykonawców w zakresie:

              - ……………………………,

              - ……………………………..

              - ……………………………..

- Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części przedmiotu umowy określonego 
w § 1 niniejszej umowy podwykonawcy. Jakość prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być niższa niż robót wykonanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy wynikające z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców;

- Jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli 
i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego 
i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją Umowy)
 i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, w trakcie realizacji zamówienia przedmiotu umowy jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca:

- ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót budowlanych;

- ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

- uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

- ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz 
z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania;

- nie może wprowadzić postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy.

- Każda zmiana terminu zapłaty będzie wymagała zmiany treści umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający ma prawo do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie do 14 dni licząc od dnia złożenia pisemnej prośby podwykonawcy o akceptację projektu umowy. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi ww. terminie na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku braku zastrzeżeń do złożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub upływu terminu określonego w § 9 ust. 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty określone w § 1 niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o wartości niższej niż 0,5% kwoty brutto zamówienia określonej w § 5 ust. 1.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, gdy nie spełnia ona warunków określonych w ust. 5. Nadto Zamawiający zgłosi zastrzeżenie do projektu umowy lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:

  - wartość umowy o podwykonawstwo przewyższa kwotę stanowiącą 100% wartości zamówienia,

  - wartość kolejnej umowy o podwykonawstwo spowoduje przekroczenie kwoty stanowiącej 100% wartości zamówienia,

  - wartość umowy z podwykonawcą przewyższać będzie ogólną wartość zakresu robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określoną 
w kosztorysie złożonym przez wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Zapis ust. 7-9 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi 
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, ale  może korzystać 
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed złożeniem kolejnej faktury pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robót w przypadku, gdy będzie to wynikało z harmonogramu robót, a dotyczyło poprzedniej faktury.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę oświadczeń, o których mowa 
w § 9 ust. 12:

  - wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów;

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W tym celu Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie może być  krótszy niż 7 dni.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 2,  zamawiający:

    - nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  albo

    - złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

    - dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia (bez odsetek) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od upływy terminu o którym mowa w pkt 2, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę aby w przypadku braku bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrącił kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 9 ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez  odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) podanej 
w ofercie tj. …………………........................................…. zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie …………………………………..

- 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy służyć będzie jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy Wykonawca na 7 dni przed upływem ważności zabezpieczenia składa nowe zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie z terminem ważności uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione było w innej formie niż 
w pieniądzu, to na 7 dni przed terminem odbioru Wykonawca złoży nowe zabezpieczenie roszczeń rękojmi w wybranej przez siebie formie z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi.

VIII. Rękojmia i gwarancja

§ 11.

- Wykonawca udziela zamawiającemu 3-letniej rękojmi za wady, termin rękojmi biegnie od daty końcowego odbioru prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (końcowym)  przedmiotu umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany

  - w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

- Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia, usunięcia zasiniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, przy czym koszty zastępczego usunięcia wad i usterek Zamawiający potrąci w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zastępcze usunięcie usterek nie powoduje ustania gwarancji i rękojmi na całość lub część zakresu umownego, realizowanego przez Wykonawcę. O zamiarze powierzenia usunięcia usterek innemu wykonawcy, Zamawiający nie jest zobowiązany powiadomić Wykonawcy przed powierzeniem

- W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres…….………………….....................………....... (faks nr…………………………) wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez zamawiającego, to zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy nie można było z niej korzystać.

- Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje, pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- W wypadku udzielenia przez producentów, podwykonawców lub dostawców Wykonawcy jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji z tytułu dostarczonych lub sprzedanych towarów lub wykonanych robót, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia całości praw z tych gwarancji lub rękojmi na Zamawiającego.

IX. Kary umowne

§ 12.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu każdego etapu w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za dany etap, za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 5 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki.

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy.

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wartości niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, oraz nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości stanowiącej wartość umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3% wartości umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki

w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- W przypadku poniesienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dochodzenia roszczeń od Wykonawcy do wysokości pełnej rzeczywistej poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jakichkolwiek należności Wykonawcy u Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Odbiór robót

§ 13.

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy po zakończeniu inwestycji,

- odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji.

- Żadna robota zanikająca nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej, która ulega zakryciu.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego wpisem do dziennika budowy na trzy dni przed terminem kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywały wg określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podziału robót.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- W ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: oryginał dziennika budowy dokumentację powykonawczą, dokumenty potwierdzające dopuszczenie towarów użytych do wykonania niniejszego zamówienia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji określonej w § 13 ust 8 umowy, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, 
tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia do spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 8, odmówi dokonania odbioru
 i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót najpóźniej w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w § 13 ust 8 umowy i skutecznego złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady, jednak nie później niż w ciągu 
30 dni od daty spisania protokołu potwierdzającego istnienie wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem odbioru ostatecznego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, Zamawiający może je usunąć obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

XI. Odstąpienie od umowy

§ 14.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej 
niż 7 dni;

- w okolicznościach przewidzianych treścią § 4 ust. 2, § 13 ust 17 pkt 3 lit. b) umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od daty upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony zgodnie postawiają, że przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nic innego nie będzie wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, skutki związane z odstąpieniem i rozwiązaniem umowy powstają na przyszłość, tj. ex nunc, ponadto nie naruszają prawa Stron 
z tytułu gwarancji, rękojmi, kar umownych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które to postanowienia nadal wiążą Strony.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

- Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

XII. Postanowienia końcowe

§ 15.

- Czas podjęcia działań interwencyjnych ze strony Wykonawcy w przypadku powstania wad, awarii lub usterek nie może przekraczać 24 godzin od chwili zgłoszenia wady lub awarii.

- Brak możliwości kontaktu telefonicznego przy sprawnej sieci telekomunikacyjnej traktowany będzie jako odmowa wykonania pracy.

- Zamawiający wszelkie wady, usterki  i awarie  będzie zgłaszał pod nr 
Tel. ………………. Wykonawcy.

- Wszystkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu pisemnie.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego .

§ 16.

Wyłącza się możliwość przeniesienia wierzytelności w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego.

§ 17.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

- W razie powstania sporu na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się do podjęcia próby jej ugodowego załatwienia, a w przypadku nie uzyskania porozumienia właściwym do rozpoznania poru będzie sąd właściwy do miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |